2025年夏季Java小学期大作业

实验报告

王珺桥 2024010694

1开发计划

Deepseek生成的开发阶段与时间安排：

阶段一：项目准备与环境搭建 (1天) 7月5日：研究清华大学提供的新闻API接口文档；

搭建Android开发环境(Android Studio)；创建项目基础结构；生成详细开发计划初稿。

阶段二：核心功能开发 (5天) 7月6日-7月10日：系统支持模块：确保应用流畅运行，基础网络请求框架搭建，错误处理和加载状态管理；新闻列表模块：实现新闻列表展示，上拉加载更多功能，下拉刷新功能，新闻搜索功能实现；列表分类模块：按类别展示新闻，添加/删除分类功能，动态特效实现(参考今日头条)。

阶段三：高级功能开发 (4天) 7月11日-7月14日：新闻详情模块：新闻详情页面设计，显示新闻来源和时间，视频播放功能集成，GLM大模型API集成实现新闻摘要生成，本地缓存功能；本地记录模块：已读新闻标记(灰色显示)，离线访问功能，历史记录存储与展示，收藏功能实现与展示。

阶段四：测试与优化 (3天) 7月15日-7月17日：全面功能测试，性能优化(内存、响应速度等)，UI/UX细节调整；编写大作业报告，生成APK文件。

实践过程中是这样的（感觉不像计划，像开发日记）：7.5-7.6 寻找参考书籍，图书馆借阅《Android应用开发教程》，进行初步学习，了解Android studio平台；7.7 基于初步学习成果，完成首页设计；7.8 完成三大主页面构建，添加矢量图标；7.9 实现三大页面跳转和新闻首页列表构建；7.10-7.11实现示例 json文件的新闻读取，实现分类的添加删除（其实没干成）；7.12 新闻详情页的生成和图片的链接；7.13 搜索功能和全部新闻导入的实现；7.14 实现下拉刷新及其动态效果，收藏列表，历史记录；7.15 实现离线缓存，glm模型加入，下拉刷新和视频的链接；7.16 分类结束，总体测试。

由于之前没有学习过as的知识，前三天基本是按照书本编辑的顺序进行计划，后面的工程像搭金字塔，从自己理解中的底部开始一点点实现功能，前一天结束后再计划第二天。

2代码结构

1.三大页面：首页：MainActivity.java和layout.xml，完成首页搜索、下拉刷新、接口数据解析功能；列表页：Button2.java和activity_button2.xml，category_list.xml（分类的增减页面），完成分类以及分类的增减，接口数据解析功能；我的：Button3.java和activity_button3.xml，实现前往历史记录和收藏列表的跳转

2.新闻列表部分：TitleAdapter.java:实现新闻数据和新闻列表的绑定，list_page.xml：呈现每条新闻在列表上的状态

3.收藏列表：LoveList.java（实现往收藏列表增加新闻），FavouriteManager.java（作为列表到收藏列表的媒介，受到了TitleAdapter的启发）与activity_record_list.xml

4.历史记录列表：RecordList.java（实现往历史列表增加新闻），RecordManager.java与activity_love_list.xml

- 5.新闻详情：NewsDetail.java（实现新闻数据接收和glm大模型接入）和activity_news_detail.xml

- 6.数据存储：NewsDataBase.java实现历史记录中的数据离线查看

- 7.新闻数据：Newscontent包含新闻的所有元素，体现了分装思想

3具体实现

详细介绍每个部分的实现方式，突出工作的难点和亮点。

- 1.三大页面：首页：MainActivity.java中，亮点在功能的分割。针对搜索栏进行了焦点改变监听、点击监听和编辑监听，将搜索匹配功能通过performSearch（）实现三个标签的匹配；刷新栏设置下拉监听，设置了动态，通过refresh（）实现数据更新。jsontonews函数进行了各种元素的匹配，loadtonews（）接入新闻接口，通过jsontonews（）后实现了和列表展示的接入，这两个函数难度较大，花费较多时间。

- 列表页：Button2.java完成分类以及分类的增减，selectedCategories 和 newsByCategory （）实现多分类新闻的动态筛选，支持实时切换，是比较难的部分；水平滚动条动态生成分类按钮，便于分类的增减；使用 OkHttp 异步请求多个分类数据，避免阻塞主线程；isShowingCategories状态变量控制分类选择界面的显隐逻辑，通过 updateCategoryButtonState() 统一管理按钮选中状态；category_list.xml展示分类的增减页面，嵌入在activity_button2.xml。

- 我的：Button3.java实现前往历史记录和收藏列表的跳转。

- 2.新闻列表部分：TitleAdapter.java，实现新闻数据和新闻列表的绑定，采用了高效的ViewHolder模式，是我认为整个工程中至关重要的部分。构造器中处理了 titles 为 null 的情况，避免潜在的 NullPointerException；onbindViewHolder（）将数据设置到布局，将新闻数据呈现到列表，实现了RecycleView的高效使用；updata（）更新数据，便于后续操作；通过 isRead 标记已读新闻（标题变灰色）。

- 3.收藏列表：LoveList中FavouriteManager作为列表到收藏列表的通道，受到了TitleAdapter的启发，实现往收藏列表增加新闻。实现中使用单例模式getInstance()，确保全局唯一数据源，同时添加 synchronized 修饰符，防止多线程并发修改 loveList 导致的数据错乱，onResume() 中调用 adapter.updateData()，确保返回收藏页时列表刷新从详情页取消收藏后，返回列表能立即看到变化。

- 4.历史记录列表：RecordList的设计同时以Manager文件作为传递通道，实现了自动去重与最新记录优先，防止出现重复项，addRecordList() 中先 removeIf 再 add，保证相同标题新闻只保留最新记录；针对较多的新闻数据，保险起见选择了SQLite数据库，通过 new Thread() 异步执行数据库插入，防止主线程卡顿；onResume() 中调用 adapter.updateData()，确保返回页面时数据同步。

- 5.新闻详情：NewsDetail.java实现新闻数据接收，refreshButtonState() 实时更新收藏按钮图标；实现了glm大模型接入，将摘要缓存到 SharedPreferences。选择SharedPreferences是因为摘要内容相对较少，离线缓存便选择了SOLite数据库。

- 6.数据存储：NewsDataBase实现历史记录中的数据离线查看，使用 synchronized 保证数据库操作的原子性；beginTransaction() 和 setTransactionSuccessful() 确保数据一致性；通过 onUpgrade() 支持未来表结构升级，版本清晰；在 getAllNews() 中显式关闭 Cursor 和 SQLiteDatabase，进行了规范的资源释放。

- 7.新闻数据：Newscontent包含了新闻的所有关键字段（标题、发布者、图片/视频 URL、日期时间等），体现了分装思想，针对不同的使用场景设计了不同的构造函数；实现 Serializable 接口，支持序列化，便于在 Intent 中传递对象；重写 equals() 和 hashCode()；基于标题、发布者和时间判断新闻唯一性，适合去重操作。

- 整个项目中在debug时有大量的日志输出，便于处理问题，增强了健壮性。

4总结与心得

第二周周五听到这个作业其实很惊讶，因为我知道自己完全没有接触过Android Studio，也对新学习的java语言并不算熟练，这里用惊讶可能不太恰当，绝望更合适。依靠对于完全陌生知识学习的经验，第二天我就开始在b站上学习教程，同时在图书馆借了《Android应用开发教程》上下册，这两本书可以说是我非常重要的“引路人”，让我知道了安卓app开发的大概架构，同时了解了我要做的事大概要分为什么板块。根据大作业的说明，我基本确定了我要着重阅读的章节。

跟着书上的教程画出自己想要的界面和Button、完成三大界面的跳转、按照教程的步骤完成列表和数据的绑定……这些一点一滴的缓慢进步给了我正反馈，然而后面来了很多意想不到的困难。比如在TitleAdapter的启示下，在进行分类的时候我先下了CategoryAdapter，但是反复测试了两天都没有得到预期的实现效果，甚至找不到原因，我决定先搁置这个板块。顺利实现了实例json文件的读取后，新闻接口又让我痛苦不堪，补全了参数后app又崩溃了，反复看才彻底删掉了显示过程中的冗余函数。搜索时什么都搜不到，我又陷入了迷茫，以为是好不容易实现的新闻接口又出现了问题，一步步设置日志才发现问题在数据太少。而在最后以为曙光将至之时，又在下拉刷新这样的简单模块上遇到阻碍：刷新一直转圈或者显示超时，多方求助加设置日志终于发现是boolean的判断阻碍了运行。在一切都完成后，我又着手分类的实现，我从书上找到了添加Button的方法，放弃了CategoryAdapter的绑定。也许是这些debug的经历让我有了提高，我幸运地快速实现了分类。终于，整个程序完工。

看着助教在台上展示功能要求的恐惧担忧难以抹去，但最后将apk文件下载到手机上运行时，朋友帮忙录下的视频里，测试功能成功的幸福又是那么真实。从零开始学习可以说“美丽又危险”。在书中和网上的教程中不断寻找自己可能需要的功能并学习实现，没找到的实现方法再求助于AI，这次安卓app的实现是确确实实的“干中学”。感谢同学们和助教学长的帮助，也感谢咬牙坚持的我自己。